FORMULARZ OFERTY

- Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Tel: ………………………………..……………………………………………. fax: ……………………………………………………………

e- mail: ………………………………………………………………………………………………………....................................................

Internet http: // …………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………. REGON …………………………............... KRS ……………………………………

Nr Rachunku Bankowego: ………………………………………………………………………………………………………………

Osoba Upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: ……………………………………………….………………………….

Imię nazwisko  stanowisko

Tel. ………………………………………………………e-mail:………….................................................................................................

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Nr | Zadanie | Kpl | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie zadania: Modernizacja pomieszczeń budynku do triażu wraz z wyposażeniem TRIAŻ w ramach zadania pn: „ Zwalczanie zakażenia,zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwanej COVID 19” ” (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do oferty). | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  | * |
| Słownie wartość dostawy netto: |
| Słownie kwota VAT: |
| Słownie wartość dostawy brutto: |

* element podlegający ocenie (zgodnie z pkt 11) zaproszenia), który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Warunki płatności: Termin 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokólarnym odbiorze końcowym zadania.

- Termin wykonania zadania: nie dłuższym niż 21 dni od podpisania i przekazania placu budowy Wykonawcy...........................................................................................*

(Jeżeli  krótszy proszę wpisać jaki termin w dniach od podpisania umowy, kryterium  podlegające ocenie zgodnie z pkt 11) zaproszenia)

- Warunki gwarancji:

  - Na urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………..

Min. 24 m-cy

  - Na wykonane roboty: ………………………………………………………………………………………………...

Min. 24 m-cy

- Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………......................

- Osoba/osoby odpowiedzialne za wykonanie zamówienia:

- ......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko, tel/fax)

- …………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko, tel/fax)

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- Akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu, w tym w szczególności dotyczące warunków umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem umowy ( lub na warunkach nie gorszych) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia ustawowe wymogi.

- Posiadamy (o ile są wymagane) ustawowe uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń

Załącznikami do mniejszego formularza oferty stanowiące integralną część oferty są:

- Podpisany opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 1 do oferty

- Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do oferty

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do oferty

- Podpisany wzór umowy – załącznik nr 4

- Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji                                             o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – załącznik nr 5

- Przedłożenie dokumentu poświadczającego należyte wykonanie min 1 roboty zbliżonej lub tożsamej z przedmiotowym zapytaniem ofertowym na kwotę min. 60 000 zł

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik nr 7

- Osobą / osobami * do reprezentowania i podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty jest / są*:

..................................................................................... .   ........................................................................

imię, nazwisko                                                                                           stanowisko

.......................................................................... ............  .........................................................................

imię, nazwisko                                                                                          stanowisko

*  niepotrzebne skreślić

Oferta cenowa została złożona na ........... ponumerowanych stronach.

Podpis osoby upoważnionej  ....................................................................

Załącznik nr 1 do oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na wykonanie zadania: Modernizacja pomieszczeń budynku do triażu wraz z wyposażeniem TRIAŻ  w ramach zadania pn: „ Zwalczanie zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwanej COVID 19” ”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót Modernizacja pomieszczeń budynku do triażu wraz z wyposażeniem TRIAŻ  w ramach zadania pn: „ Zwalczanie zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwanej COVID 19”  Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w  Braniewie, ul. Moniuszki 13 w ramach realizacji zadania pn.: „ Przystosowanie oddziału do utworzenia szpitala zakaźnego COVID-19”.

CPV:

45000000-7 – roboty budowlane

45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby

45215140-0 – roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45231110-9 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach

33140000-3-    wyposażenie medyczne

- Szczegółowy zakres realizacji robót określa zadanie pn:

- Modernizacja pomieszczeń budynku do triażu wraz z wyposażeniem TRIAŻ  w ramach zadania pn: „ Zwalczanie zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwanej COVID 19”

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

  - Informacje o Planie BIOZ;

  - Wzór umowy.

- Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje:

  - demontaż drzwi wew oraz dostawa i montaż nowych

  - wyburzenia ścian-dostosowanie funkcji pomieszczeń

  - instalacje wod-kan i C.O wew ,

  - odtworzenie posadzek  w tym nowe wykończenie powierzhni

  - montaż kotłowni pod Pompę Ciepła Powietrze Woda

  - Montaż zabudowy GK na ścianach i sufitach

  - Montaż modułowych sufitów 600x600

  - Kompleksowa budowa nowej rozdzielni elektrycznej

  - Kompleksowa nowa instalacja elektryczna oraz instalacja teletechniczna

  - malowanie ścian

  - Dostawa kompletnego wyposażenia do Triażu zgodnie z przepisami dot medycyny ratunkowej w tym urządzenia niezbędne do segregacji chorych

- Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych.

- Uwagi:

Zamawiający wymaga iż przed realizacją zadania Wykonawca złoży wnioski materiałowe wraz z harmonogramem rzeczowym do zaakceptowania przez Zamawiającego

  - Przedmiary robót potencjalny wykonawca wykona sam po odbyciu wizji lokalnej w budynku przedmiotowego zadania przedmiary  nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia,  i nie mogą być podstawą wyceny oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie przedmiarów własnych i kalkulacji własnych;

  - Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem prowadzenia robót, które są przedmiotem niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca;

  - Po wykonaniu wszystkich robót wszystkie miejsca przejść, przekuć i tras instalacyjnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego;

  - Złom z pozostałości robót  należy w obecności przedstawiciela Zamawiającego przetransportować do skupu złomu za potwierdzeniem przyjęcia (dokument PZ).

  - W ramach realizacji zamówienia Wykonawca sporządzi wszystkie oznakowania, również tymczasowe w okresie realizacji robót budowlanych, niezbędne do prawidłowej eksploatacji obiektu szpitalnego;

  - Zadanie realizowane będzie w czynnych obiektach, które pozostają stale wpięte w infrastrukturę szpitala i ważne jest, aby wykonywanie robót budowlanych nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem szpitala i z istniejącą infrastrukturą. Organizację robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym i dostosować tak, aby wszystkie media w budynku  pozostały czynne. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zastosuje rozwiązania zastępcze w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń lub instalacji, które mogą zakłócić bieżące funkcjonowanie szpitala;

  - Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji powykonawczej należy  przekazać Zamawiającemu wraz z ich specyfikacją.

  - Zamawiający zastrzega iż wszelkie roboty muszą być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania i przekazania placu budowy Wykonawcy;

  - Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po uprzednim odbiorze przez Zamawiającego a faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru przez strony. Zamawiający nie przewiduje rozbijania płatności ze względu na czas realizacji. Stosowne rozliczenie netto będzie powiększone o stosowny podatek VAT tj 8% , 23%.Płatności za zrealizowane prace nastąpi w terminie 31 dni od poprawnie dostarczonej faktury do siedziby Zamawiającego;

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców;

  - Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z  pracami ogólnobudowlanymi były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

ZAPOZNAŁEM SIĘ I NIE WNOSZĘ ZASTRZEŻEŃ

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

Załącznik nr 2 do oferty

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Modernizacja pomieszczeń budynku do triażu wraz z wyposażeniem TRIAŻ  w ramach zadania pn: „ Zwalczanie zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwanej COVID 19”:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu,  tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................

Załącznik nr 3 do oferty

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Modernizację pomieszczeń budynku do triażu wraz z wyposażeniem TRIAŻ  w ramach zadania pn: „ Zwalczanie zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwanej COVID 19”:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 20 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 20 % wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                             z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,              z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykonawców, którzy mają powiazania kapitałowe lub osobowe miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub                w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert ( o ile dotyczy),

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

Załącznik nr 4 do oferty

WZÓR UMOWY Nr ZO 07/NSSU/2020

W dniu ………………….. pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 wpisaną do Rejestrów Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w  Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000287666, NIP: 582-15-89-781, REGON: 280242068,  kapitał zakładowy 1. 248.000,00 zł – pokryty w całości – zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowaną przez:

Bożena Duduś – Prezes Zarządu

a

………………….., …………………., zwaną (zwanym) dalej „WYKONAWCĄ”

NIP: …………………….

REGON …………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………….

Strony zawierają umowę, która jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.( (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907) oraz  następstwem dokonanego wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty     w dniu ……………… r.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest Modernizacja pomieszczeń budynku do triażu wraz                            z wyposażeniem TRIAŻ  w ramach zadania pn: „ Zwalczanie zakażenia,zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwanej COVID 19”

- Zakres robót obejmuje:

W szczególności wykonywanie na zlecenie pracownika Działu Organizacji i Infrastruktury:

  - demontaż drzwi wew oraz dostawa i montaż nowych

  - wyburzenia ścian-dostosowanie funkcji pomieszczeń

  - instalacje wod-kan i C.O wew ,

  - odtworzenie posadzek  w tym nowe wykończenie powierzchni

  - montaż kotłowni pod Pompę Ciepła Powietrze Woda

  - Montaż zabudowy GK na ścianach i sufitach

  - Montaż modułowych sufitów 600x600

  - Kompleksowa budowa nowej rozdzielni elektrycznej

  - Kompleksowa nowa instalacja elektryczna oraz instalacja teletechniczna

  - malowanie ścian

  - Dostawa kompletnego wyposażenia do Triażu zgodnie z przepisami dot medycyny ratunkowej w tym urządzenia niezbędne do segregacji chorych

Zasady pracy pracowników technicznych wykonawcy na terenie Szpitala.

- Pracownicy przewidziani do realizacji zadania umownego winni zapoznać się przed rozpoczęciem praz z wytycznymi odnośnie zasad BHP na terenie Szpitala oraz zasad bezpieczeństwa przewidzianych w związku z stanem epidemiologicznym kraju.

§ 2

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń.

- Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii oraz ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania naprawy (własnym kosztem) na podstawie zgłoszenia telefonicznego w trybie nie dłuższym niż 48godzin od zgłoszenia.

- Roboty  będą wymagały protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Dział Organizacji 
i Infrastruktury oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie potwierdzony przez Dział Organizacji i Infrastruktury 
i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowy robót spisany w obecności Nadzoru Zamawiającego i Wykonawcy

- Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia oraz wykwalifikowany personel ze stosownymi uprawnieniami (obsługa gazów medycznych, elektrycy, spawacze itp.).

- Wykonawca zapewni niezbędny materiał do realizacji umowy wraz z przedstawieniem deklaracji jego właściwości technicznych do zamawiającego przed rozpoczęciem robót właściwych

§ 3

- Cena  przedmiotu umowy wynosi:

netto PLN   …......................... + pod. VAT 8% =  …................................... brutto PLN

słownie brutto zł: …................................................................................................................../100

§ 4

      - Miejsce wykonania usług:

- Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w  Braniewie, ul. Moniuszki 13 (1 obiekt).

§ 5

- Przedmiot umowy winien być wykonywany przez Wykonawcę, przy użyciu sprzętu, narzędzi 
i materiałów Wykonawcy, w terminach ustalonych z Zamawiającym.

- Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być użyte nowe materiały, których ceny będą nie wyższe od obowiązujących cen SEKOCENBUDU.

§ 6

Umowa zostaje zawarta  z terminem realizacjo na czas określony od ……..2020r. do ………..2020r.

§ 7

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie usług odbywać się będzie na podstawie faktury VAT  potwierdzonej przez Zamawiającego  wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 pkt 5 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur z odroczonym terminie płatności zgodnie z OPZ

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za faktury w terminie 31dni od daty potwierdzenia otrzymania faktury.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na konto: wskazane w fakturze

- Faktura będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 31 dni od daty dręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP: 582-15-89-781

§ 8

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

  - zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

  - w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,

  - nie realizuje przedmiotu umowy sposób prawidłowy

  - wykonuje prace z naruszeniem przepisów bhp, ppoż.,

  - nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 9

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,

  - zmiany danych teleadresowych

  - zmiana obowiązującej stawki VAT, przy czy zmianie ulega tylko cena brutto, cena netto zostaje bez zmian

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony lub następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich zapisów.

§ 10

W przypadku rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy szczególnie w przypadku braku zapewnienia ciągłości  robót, o których mowa w §1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 11

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę  karami umownymi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i w wysokości:

  - 300,00 zł ( trzysta złotych) za każdy stwierdzony przypadek  spóźnienia 
w stosunku do czasu, wskazanego w § 6  lub ustalonego przez Zamawiającego,

  - 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy inny stwierdzony, w wyniku kontroli                       przeprowadzonej przez Zamawiającego, przypadek nienależytego świadczenia wykonywanych usług.

- Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

- W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi zgodnie z  § 6 Zamawiający  ma prawo powierzyć realizacje usługi innej wyspecjalizowanej firmie na koszt Wykonawcy.

§ 12

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów o formie czynności jest nieważna.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k.c. jak również zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy Ustawy “Prawo zamówień publicznych” nie stanowią inaczej.

§ 14

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego,  a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

§ 15

Wszelkie sprawy sporne związane z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                      WYKONAWCA:

Podpis osoby upoważnionej  ....................................................................